**Definición del plan de actividades.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| Encuestas | **11 de octubre** | 13:00 horas | 2 hora | Juntarnos para preparar el cuestionario. | Erik López , Mario Chel, Jonathan Góngora, Alfredo Medina y Andreé Vela | Encuesta tentativo |
| **13 de octubre** | 9:00 horas | 2 horas | Prueba Pilotó | Mario Chel y Jonathan Góngora | Grado de claridad de las preguntas |
| **15de octubre** | 9:00 horas | 2 horas | Revisar las preguntas del cuestionario | Alfredo Medina y Erick López | Encuesta final |
| **17 de octubre** | 11:00 horas | 3 horas | Aplicación del Cuestionario | Mario Chel, Erik López y Jonathan Góngora | Encuestas Llenas |
|  | **20 de octubre** | 14:00 horas | 2 horas | Interpretación de los resultados | Andreé Vela y Alfredo Medina | Resultado de las encuestas |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| Entrevistas | **22 de octubre** | 13:30 | 2 horas | Preparar preguntas de Entrevista | Andreé Vela y Alfredo Medina | Cuestionario Tentativo |
| **24de octubre** | 14:00 | 1.5 horas | Revisar el cuestionario | Mario Chel, Erik López y Jonathan Góngora | Cuestionario Revisado |
| **25 de octubre** | 16:00 | 1 hora | Realizar prueba Piloto | Mario Chel y Jonathan Góngora | Análisis de la Prueba |
| **27 de octubre** | 16:00 | 3 horas | Realizar entrevistas | Andreé Vela y Erik López | Entrevistas llenas |
| **28 de octubre** | 14:00 horas | 2 horas | Análisis de las entrevistas | Erik López , Mario Chel, Jonathan Góngora, Alfredo Medina y Andreé Vela | Requisitos del sistema |